|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ**  **ШАРАН РАЙОНЫ**  **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ**  **САЛМАЛЫ АУЫЛ СОВЕТАУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ** **ХАКИМИӘТЕ**  САЛМАЛЫ АУЫЛЫ, ТЕЛ.(34769) 2-61-05, 2-62-25 | ШаранГерб цветной | **РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **ЧАЛМАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **ШАРАНСКИЙ РАЙОН**  С. ЧАЛМАЛЫ, ТЕЛ.(34769) 2-61-05, 2-62-25 |

**ҠАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«29» июнь 2016 й. № 114 «29» июня 2016 г.

**«Об утверждении муниципальной программы комплексного развития**

**транспортной инфраструктуры сельского поселения Чалмалинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан с 2017 года до 2020 года»**

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Чалмалинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Чалмалинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан с 2017 года до 2020 года.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление обнародовать на официальном стенде Администрации сельского поселения Чалмалинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан и разместить на сайте сельского поселения chalmaly.sharan-sovet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения И.Г.Мухаметов

Утверждена постановлением главы

сельского поселения Чалмалинский

сельсовет муниципального района

Шаранский район Республики

Башкортостан от 29.06.2016 №114

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАЛМАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШАРАНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

4.ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

5. ХАРАКТЕРИСТИКА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

6. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

7.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

( ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

8. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ СТОЯНКИ И ДОЛГОВРЕМЕНОГО

ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТА

9. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПЕШЕХОДНЫХ УЛИЦ И ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЬЯМИ

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Чалмалинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2017-2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем  транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на  территории муниципального образования Чалмалинский сельсовет  сельское поселение на 2017-2020 годы» (далее – Программа) |
| Основания для  разработки  программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;  - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня  2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»  -постановление № 6 от 15.02.2016г.» |
| Разработчик  программы | Администрация сельского поселения  Чалмалинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан |
| Исполнители  программы | Администрация сельского поселения  Чалмалинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан |
| Контроль за  реализацией  программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения Чалмалинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Чалмалинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры.  2.Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения |
| Сроки реализации  программы | 2017-2020 г. |
| Объемы и источники  финансирования | Источники финансирования:  - средства местного бюджета.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде  2017 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета  поселения с учетом изменения ассигнований из регионального бюджета. |
| Мероприятия  программы | - разработка проектно-сметной документации;  - приобретение материалов и ремонт дорог;  - мероприятия по организации дорожного движения;  - ремонт, строительство пешеходных дорожек. |

**2. Общие сведения**

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения Чалмалинский сельсовет. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

 демографическое развитие;

 перспективное строительство;

 состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

**Демографическое развитие сельского поселения**

Сельское поселение Чалмалинский сельсовет расположено в северо-западной части Шаранского района Республики Башкортостан. Чалмалинский сельсовет сельское поселение образовано в 1918 году. Административный центр сельского поселения – с.Чалмалы, расположен в 10 км. от административного центра Шаранского района – с.Шаран. Застройка поселения представлена в основном одноэтажными домовладениями, имеются двухквартирные дома, здания производственного, социального назначения, торговой сферы и другие. В состав сельского поселения входят 4 населенных пунктов: с.Чалмалы,с.Дюрменево, с.Юмадыбаш и д.Тан.

Численность населения поселения составляет: 1530 чел. Общая протяженность улично - дорожной сети автомобильных дорог в сельском поселении составляет примерно 15,174 км. Протяженность автомобильных дорог, которые планируется отремонтировать и построить за 2016 - 2020 г.г., примерно составляет 3,6 км. Уточнения будут производиться по мере составления проектно - сметной документации. Примерный объем финансирования на 2016 - 2020 г.г. составляет 800,0 тыс. рублей. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека.

Все улицы имеют гравийно- грунтовые покрытия.

**3. Внешний транспорт.**

Внешний транспорт на территории поселения представлен одним видом – автомобильным. В населенных пунктах внешний транспорт не имеет больших объемов. Внешний транспорт имеет большое значение с точки зрения сообщения поселения с районными и областными центрами и соседними районными муниципальными образованиями.

Всего через поселение проходит одна автомобильная дорога республиканского Шаран-Туймазы-Октябрьский, Шаран-Кандры.

**4. Общественный транспорт.**

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобус и автомобили, находящиеся в личном пользовании.

На территории поселения действующих пассажирскихх автотранспортных маршрутов нет.

Автотранспортные предприятия на территории сельского поселения Чалмалинский сельсовет отсутствуют.

Большинство трудовых передвижений в поселении приходилось на личный

автотранспорт и пешеходные сообщения.

**5. Характеристика улично-дорожной сети сельского поселения**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Чалмалы |  |  |  |
|  |  | ул.Центральная | гравийное, асфальтобетон | 2,284 |
|  |  | ул.Заречная | гравийное | 1,390 |
|  |  | ул.Школьная | гравийное | 0,450 |
|  |  | ул.Молодежная | гравийное | 0,840 |
| 2. | с.Дюрменево |  |  |  |
|  |  | ул.Центральная | гравийное, асфальтобетон | 2,360 |
|  |  | ул.Молодежная | гравийное | 0,660 |
|  |  | ул.Приречная |  |  |
| 3. | с.Юмадыбаш |  |  |  |
|  |  | ул.Центральная | гравийное, асфальтобетон | 3,8 |
|  |  | ул.Школьная | гравийное, асфальтобетон | 0,8 |
|  |  | ул.Шаранская | гравийное, асфальтобетон | 0,86 |
|  |  | ул.Заречная | гравийное | 1,03 |
| 4. | д.Тан |  |  |  |
|  |  | ул.Центральная | гравийное | 0,7 |

**6. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения.

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной

инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы.

 модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия программы с 2017 - 2020 года. Реализация программы будет

осуществляться весь период.

Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы,

являются:

 тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся

незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер

обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;

 перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение

жилищных условий граждан;

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета сельского поселения Чалмалинский сельсовет.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения.

Реализация Программы осуществляется администрацией сельского поселения Чалмалинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета. В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных

мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация сельского поселения Чалмалинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения Чалмалинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры

поселения;

- снижение затрат предприятий ЖКХ;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих

жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

**7.Приложение № 1 к Программе.**

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Местонахождение  объекта | Сроки  реализации | Затраты на строительство  м. руб |
| Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос  отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения | Сельское поселение Чалмалинский сельсовет | До 2020 г. | 0,18 |
| Инвентаризация с оценкой технического  состояния всех инженерных сооружений  на автомобильных дорогах и улицах  поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения  автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства | Сельское поселение Чалмалинский сельсовет | 2018-2020 | 1,0 |
| Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия на улицах населённых пунктов | Сельское поселение Чалмалинский сельсовет | 2017-2020 | 0,4 |
| Комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного и промышленного строительства перспектива | Сельское поселение Чалмалинский сельсовет | перспектива | при освоении  новых территорий  для жилищного и  промышленного  строительства |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов. | Сельское поселение Чалмалинский сельсовет | 2020 | 0,1 |
| Разработка и принятие муниципальной целевой программы поэтапного строительства и реконструкции улиц в населённых пунктах сельского поселения на основе решений настоящего Программы. | Сельское поселение Чалмалинский сельсовет | 2017-2020 | - |
| Утверждение перечня автодорог местного значения в соответствии с классификацией автодорог. | Сельское поселение Чалмалинский сельсовет | До 2017 г. | **-** |

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

на первую очередь (2020г.):

· ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

· строительство улично-дорожной сети на территории поселения нового жилищного строительства;

· строительство тротуаров и пешеходных пространств для организации системы пешеходного движения в поселении ( на перспективу) .

**8. Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта.**

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

*1. Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);*

*2. Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);*

*3. Организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения (первая очередь – расчётный срок).*

**9. Создание системы пешеходных улиц и велосипедных дорожек:**

Обеспечение без барьерной среды для лиц с ограниченными возможностями.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для

корреспонденции, на территории населённых пунктов Программой предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой предусматривается создание без барьерной среды для мало мобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию без барьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

*1. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок - перспектива);*

*2. Устройство велодорожек в поперечном профиле магистральных улиц (расчётный срок – перспектива);*

*3. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без барьерной среды (весь период).*